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测试总结报告文档标识符

	192 1 2020043 -S -2 .1


测试总结报告名称

	《中国农业银行“链捷贷”2.0项目系统技术安全测试总结报告》


引言

范围

	涉及系统

	本批次准出内容

	测试处室


	链捷贷融资平台(SDC201401_02)-链捷贷系统(SDC201401_0201)

	功能：链捷贷2.0管理端、客户端功能
安全：客户注册、登录、修改密码；基本信息管理、贷款信息管理、产品信息管理、补充资料信息管理、账户信息管理；产品账户信息管理、产品基本信息管理、产品个性化信息管理、产品附件信息管理

	总行研发中心成都研发部测试部



	


研发模式

项目研发模式：敏捷

测试概要

人员

	安全测试人员：王菡 


测试环境

	资源类型
	CPU/内存
	数量
	操作系统

	PC服务器
	4C/8G
	2
	SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3


测试版本

	被测系统/程序
	版本信息/编译时间


测试方法

	[链捷贷融资平台(SDC201401_02)-链捷贷系统(SDC201401_0201)](王菡)安全测试方法：人工渗透+工具漏扫 

    


制品信息

	制品名称
	ATP自动化测试总结报告链接


测试时间

	2020-06-30到2020-07-31。

	与测试预案差异

无差异


测试结果汇总

非功能测试--技术安全测试结果

	[链捷贷融资平台(SDC201401_02)-链捷贷系统(SDC201401_0201)](王菡)：本次系统技术安全测试为人工渗透+工具漏扫，共执行用例42条（人工渗透才有用例），技术安全测试用例执行率为100%（工具漏扫不涉及）。发现缺陷数10个，其中高危缺陷0个，未关闭高危缺陷0个；中危缺陷1个，未关闭中危缺陷0个；低危缺陷9个，未关闭低危缺陷0个；风险提示项0个，未关闭风险提示项0个。其中，有0例缺陷项目组选择接受风险。综合需求覆盖、脚本执行、缺陷关闭情况，本次准出需求已达技术安全测试的测试项通过准则要求，建议走正常准出流程。


注，针对发现的安全缺陷，经与开发人员确认后作为缺陷提交，在缺陷修复后，进行复测，复测通过则认定该缺陷已解决；高危安全缺陷已全部关闭，且未修复的中危、低危安全缺陷已经完成风险接受流程；经与开发人员确认，缺陷在实际生产环境中可以修复或者不存在，但由于测试环境与生产环境部署和调用方式存在差异，可认定为通过；作为风险提示项的安全缺陷，项目组在缺陷管理工具中答复相应处置意见后，可以认定通过。


表2 缺陷分布情况

	涉及系统
	缺陷编号
	测试人员
	测试处室
	缺陷级别
	是否关闭
	缺陷摘要
	处置情况
	影响及后续措施


测试版本

	被测系统/程序
	版本信息/编译时间


《应用安全缺陷风险接受申请表》参看系统附件

结论

	本批次需求开展了功能测试、技术安全测试，综合需求覆盖、案例执行、缺陷关闭情况，已达系统测试通过准则要求，申请进入版本验证/投产环节。


风险提示及测试范围说明

	[链捷贷融资平台(SDC201401_02)-链捷贷系统(SDC201401_0201)](王菡)：安全测试范围：客户注册、登录、修改密码；基本信息管理、贷款信息管理、产品信息管理、补充资料信息管理、账户信息管理；产品账户信息管理、产品基本信息管理、产品个性化信息管理、产品附件信息管理 


中国农业银行股份有限公司

2020年8月27日
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